Sprint 2 — Daily Scrum Meeting Notes

# 07.07.2026

Bahar: Sprint 2 planlama boardunu Miro üzerinde hazırladı ve task dağılımını SM olarak organize etti.

Görkem: FastAPI backend yapısının temel şemasını inceledi ve ders taksonomisini taslak olarak çıkardı.

Doğa: Sentetik öğrenci verisi üretmek için matematik modelleri ve olasılık dağılımlarını araştırmaya başladı.

Emir Arda: LangGraph kullanarak birden fazla agent'ı yönetecek süpervizör agent mimarisi taslaklarını araştırdı.

Ece Nur: Arayüz tasarımı için figma üzerinde mobil uyumlu wireframe çalışmalarına başladı.

# 09.07.2026

Bahar: Streamlit backend entegrasyonu için API URL ve çevre değişkenlerini yapılandırdı.

Görkem: YKS müfredatına uygun konu başlıkları içeren topics_tyt.json dosyasını tasarladı.

Doğa: Öğrencinin konulara göre ustalık seviyesini simüle eden veri üreteci kodunu yazmaya başladı.

Emir Arda: LangGraph Supervisor yapısı için gerekli olan API router taslaklarını hazırladı.

Ece Nur: Streamlit arayüzünde kullanılacak renk paletini ve mobil buton yerleşimlerini belirledi.

# 13.07.2026

Bahar: Sprint ortası değerlendirme toplantısını yaptı. Task durumlarını Miro board üzerinde güncelledi.

Görkem: MEB kazanım referanslarının embedding olmadan konu eşleşmesiyle çekilmesini sağlayan veritabanı sorgularını yazdı.

Doğa: Sentetik veri üreteci (generate_synthetic_data.py) scriptini tamamladı ve test etti.

Emir Arda: Haftalık çalışma planı üreten planner.py servisini ve supervisor agent yönlendirme mantığını yazdı.

Ece Nur: Soru sorma arayüzü için dosya yükleme ve kamera giriş bileşenlerini yerleştirdi.

# 16.07.2026

Bahar: Backend uvicorn ve frontend streamlit servislerinin entegrasyon testlerini başlattı.

Görkem: Taksonomiyi güncel YKS TTKB kapsam belgesiyle doğruladı (27 konuya güncelledi) ve test veritabanını seed etti.

Doğa: Ustalık modeli kalibrasyon raporunu (kalibrasyon.md) oluşturdu ve hata paylarını analiz etti.

Emir Arda: Haftalık plan için test_planner.py ve test_routing.py test suitlerini yazdı.

# 17.07.2026

Görkem: Otomatik konu etiketleyici için 120 soruluk ÖSYM değerlendirme setini ve etiketleme yönergesini hazırladı.

Doğa: Hata analizi yaptı ve ruff linter uyarılarını giderdi.

Emir Arda: Agent entegrasyonlarını tamamlayarak backend/app/main.py API entegrasyonunu bitirdi.

# 18.07.2026

Bahar: Mobil UX iyileştirmelerini (collapsed sidebar, tam genişlik butonlar) geliştirmeye başladı.

Görkem: Quiz üretimi ve bağımsız çözücü doğrulama döngüsünü (T3) yazdı. Test kapsamını 30'a çıkardı.

Doğa: Kod kalitesi ve bağımlılık kontrollerini tamamladı.

Emir Arda: Haftalık plan üretme router'larını test etti ve backend testlerini yeşile döndürdü.

# 19.07.2026

Bahar: Ders bazlı net gidişatı grafiğini çizdi, haftalık plan expander'ını ve quiz arayüzünü entegre etti, tüm testi başarıyla bitirdi.

Görkem: Sprint 2 raporunu ve board kartları belgelerini hazırlayarak teslim setini son haline getirdi.

Doğa: Sentetik veri modeli sonuçlarını doğruladı.

Emir Arda: Son API endpoint testlerini ve supervisor yönlendirmelerini doğruladı.